}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Maikel Cisternas y Marcelo Peña |
| --- | --- |
| Rut | 21.603.207-1 y 21.519.716-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Proyecto InsightDocs |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | -ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS -GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS -PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE -ANÁLISIS Y DESARROLLO DE MODELOS DE DATOS -CALIDAD SOFTWARE -ARQUITECTURA DE SOFTWARE -INTELIGENCIA DE NEGOCIOS |
| Competencias | -Levantamiento y análisis de requerimientos. -Desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. -Integración de tecnologías de información -Desarrollo de soluciones tecnológicas -Seguridad de sistemas computacionales -Aseguramiento de la calidad del software -Gestión de proyectos informáticos. -Gestión de la información -Trabajo en equipo. -Resolución de problemas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - El proyecto busca solucionar la problemática actual de la gestión de información dispersa y poco accesible dentro de la organización Fénix Ingeniería, donde cada jefe o encargado maneja los datos por su cuenta y solo los comparte bajo solicitud o llamada. Esto genera falta de documentos actualizados en tiempo real, retrasos en la toma de decisiones y riesgos de duplicación o pérdida de información crítica. Este tema es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, ya que la correcta administración y análisis de datos es un pilar fundamental en la operación de cualquier empresa. Contar con un sistema centralizado que incorpore un dashboard, herramientas de inteligencia artificial para búsqueda y análisis de tendencias, así como funciones de importación, exportación y predicción, permite optimizar procesos, reducir costos y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones estratégicas. ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) - En la empresa Fénix Ingenieria y Servicios Ltda. de la comuna de Quintero. Presta servicios a otras empresas, actuando como empresa subcontratista en diferentes áreas ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - A los jefes y directivos de la empresa, ya que necesitan contar con información financiera, de ventas y logística de manera clara y actualizada para tomar decisiones estratégicas. También impacta a los equipos administrativos, quienes actualmente deben recopilar y enviar documentos de forma manual, lo que genera retrasos y posibles errores. ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? - El aporte de valor del proyecto es ofrecer una plataforma segura y moderna (posiblemente un sitio web) que unifique la información en un solo lugar, permitiendo no solo el almacenamiento, sino también la interpretación y predicción mediante inteligencia artificial. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema centralizado de gestión de información empresarial, que permita integrar y organizar datos financieros, de ventas, remuneraciones y logística, facilitando el acceso en tiempo real y apoyando la toma de decisiones mediante herramientas de inteligencia artificial. El proyecto consistiría en la creación de una plataforma digital (preferentemente un sitio web seguro) que funcione como dashboard para los jefes y equipos de la organización. Esta plataforma permitirá importar y exportar datos, realizar análisis automáticos y contar con funciones de IA para búsqueda, resumen de información, detección de tendencias y predicción de escenarios futuros. Finalmente de esta forma se abordará la problemática de la dispersión y desactualización de los documentos, ya que el sistema concentrará toda la información en un solo espacio accesible, confiable y actualizado. Así, se reducirá la dependencia de solicitudes manuales y llamadas, optimizando el flujo de comunicación interna y mejorando la eficiencia en la gestión de recursos de la empresa. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, aplicando competencias como levantamiento de requerimientos, gestión de proyectos, desarrollo e integración de sistemas y aseguramiento de calidad. Estas competencias son esenciales para analizar la falta de centralización de información, diseñar la arquitectura del sistema, implementar la base de datos y los módulos de IA, y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma. Trabajando en equipo, demostramos la capacidad de colaborar, distribuir tareas y entregar soluciones tecnológicas completas y confiables. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales incluyen el desarrollo de software y la integración de inteligencia artificial en procesos empresariales. Este proyecto, realizado en equipo, refleja esos intereses al permitirnos aplicar frameworks modernos (Django), análisis de datos y modelos de IA. Además, fortalece nuestras habilidades en trabajo colaborativo, gestión de proyectos y resolución de problemas, contribuyendo a nuestro desarrollo profesional y acercándonos a nuestro objetivo de especializarnos en soluciones tecnológicas basadas en IA. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Facilidades: -La empresa sabe más o menos lo que necesita, por lo tanto, el problema ya venía con requerimientos para plantear una solución adecuada o preferible al mismo. -Las características de la solución ya han sido aplicadas por el equipo, al menos hasta cierto punto. -Los recursos necesarios son accesibles mayoritariamente (GCP se usarán créditos gratuitos). Dificultades: -Solo podemos trabajar con datos ficticios, ya que son privados las ganancias y gastos. (Somos meros estudiantes). Pero podemos trabajar con datos ficticios y que sea adaptable a los formatos de la data histórica de la empresa/cliente. -No tuvimos Machine Learning (Era un Optativo y cursamos para otra certificación). Pero si cursamos Minería de Datos que aplicaba algunos conocimientos de Machine Learning. -Los participantes tienen pensado trabajar durante el semestre, pero aun así con una buena coordinación y organización aún se puede trabajar en el proyecto. -El grupo está conformado por 2 miembros, por lo tanto se ajustó los tiempos y tareas para cumplir con el proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma digital centralizada que integre, organice y analice la información empresarial, incorporando herramientas de inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones estratégicas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | -Diseñar la arquitectura del sistema y la interfaz del dashboard para la visualización clara de la data histórica. -Implementar módulos que permitan la integración, importación y exportación de información empresarial (ventas, remuneraciones, gastos y logística). -Incorporar herramientas de inteligencia artificial para búsqueda, análisis de tendencias y predicción de escenarios. -Garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de la información mediante protocolos adecuados. -Realizar pruebas de calidad y usabilidad que aseguren el correcto funcionamiento de la plataforma antes de su implementación final. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El problema identificado es la falta de centralización y actualización en la gestión de la información empresarial, ya que cada jefe maneja los datos de forma independiente y estos solo se comparten bajo solicitud o llamada, lo que genera retrasos y posibles errores. Para resolverlo, se desarrollará una plataforma digital centralizada que integre la información de ventas, remuneraciones, gastos y logística, apoyada en inteligencia artificial para búsqueda, resumen y análisis de tendencias. Se utilizará la metodología ágil Scrum, ya que permite trabajar de manera iterativa e incremental, favoreciendo la adaptación a cambios y la mejora continua. El trabajo se organizará en sprints con entregas parciales y funcionales, acompañadas de reuniones de seguimiento y retroalimentación. Las etapas principales serán: - Levantamiento de requerimientos (Product Backlog): Identificar y priorizar las funcionalidades clave del sistema. - Planificación de Sprints: Dividir el trabajo en iteraciones cortas, asignando metas específicas. - Desarrollo iterativo: En cada sprint se trabajará en la construcción y la mejora progresiva de los módulos del sistema de la siguiente manera: - Módulo de dashboard: Creación de vistas gráficas e interactivas que muestran indicadores que sean claves (ventas, gastos, remuneraciones, logística) todo en tiempo real. - Módulo de integración de datos: Desarrollar funciones para importar y exportar información desde diferentes tipos de formato (Excel, CSV, bases de datos internas) así asegurando la compatibilidad entre ellos. - Módulo de IA: Implementar algoritmos para la búsqueda de información, resumen automático de los datos, análisis de tendencias, y predicción de escenarios futuros. - Módulo de seguridad: Establecer autenticación de usuarios, encriptación de información sensible y control de accesos para proteger la confidencialidad de los datos. - Módulo de pruebas y calidad: Validar que cada sprint entregue funcionalidades estables, usables y alineadas con los requerimientos iniciales. - Revisión y retroalimentación: Presentación de avances para validación con los interesados. - Entrega final: Presentación del sistema completo que resuelva la problemática planteada.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Sprint 1 | 1ra etapa del proyecto, presentando el front-end y back-end, junto con una prueba de integración de datos de distintos sistemas y el análisis, predicciones y tendencias calculadas. | Permite validar la arquitectura base del sistema y comprobar que la integración de datos es factible desde las primeras fases. |
| Avance | Sprint 2 | 2da etapa del proyecto, presentar que la IA de Llama 2 sabe interpretar las preguntas/dudas del usuario con respecto a los reportes generados y posibles soluciones. | Demostrar la incorporación de IA como valor agregado y confirmar que la plataforma puede responder en lenguaje natural. |
| Avance | Sprint 3 | 3ra etapa del proyecto, se presenta la validación de seguridad, pruebas de calidad y usabilidad en la plataforma, verificando que los módulos integrados funcionen de manera estable, confiable y accesible. | Asegurar que el sistema sea confiable, seguro y amigable para los usuarios antes de su despliegue final. |
| Final | El proyecto APT | Es el proyecto elaborado durante el semestre, ya desplegado. | Reflejar el resultado del trabajo, cumpliendo los objetivos y demostrando la aplicabilidad de la solución. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos. -Resolución de problemas. -Trabajo en equipo. | Levantamiento de requerimientos | Entrevistar al cliente y listar las necesidades dadas por el mismo, para detectar el problema y dar con una solución. | -2x Computadores -Office 365 | 2 Semanas | Maikel Cisternas | D: Las problemáticas podrían no estar no estar a la altura. F: -Accesibilidad y disposición con el cliente. -Tenemos los recursos. |
| -Gestión de proyectos informáticos. -Trabajo en equipo. | Planificación de Sprints | Desarrollar Cronograma y validar documentación. | -2x Computadores -Office 365 | 1 Semana | Marcelo Peña | D: -En la carrera se ha aplicado sólo a nivel teórico. F: -Tenemos los recursos. |
| -Desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. | Desarrollo de pagina web | Desarrollar el Front-End y lo básico del Back-End. | -2x Computadores -Django | 1 Semana | Maikel Cisternas | D: -Un miembro se va a encargar de ambos apartados. F: -Conocemos y ya hemos trabajado con Django y tecnologías web. |
| -Desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. | Desarrollo de BBDD | Diseñar la BBDD a utilizar e integrar al sistema. | -2x Computadores -BigQuery | 1 Semana | Maikel Cisternas | D: -Un miembro se va a encargar de ambos apartados. -Posible complejidad para definir relaciones correctas sin datos reales. F: -Conocimiento previo en BigQuery. |
| -Gestión de la información. | Desarrollo de Análisis de Datos | -Cargar y organizar datos de los sistemas.. -Aplicar minería de datos básica. -Generar análisis exploratorios para identificar tendencias iniciales. | -2x Computadores | 3 Semanas | Marcelo Peña | D: -Limitaciones de conocimientos avanzados en análisis predictivo. F: -Tenemos nociones de minería de datos que se pueden aplicar a un caso simulado |
| -Desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. -Trabajo en equipo. | Desarrollo de Integración del sistema | Integrar los diversos sistemas y documentos a la página web. | -2x Computadores -Google Cloud Plataform | 2 Semanas | Maikel Cisternas | D: -Compatibilidad entre formatos de datos (Excel, CSV, BBDD) F: -Experiencia previa en integración básica de datos y APIs |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos -Aseguramiento de la calidad del software. -Resolución de problemas. | Revisión y retroalimentación | -Se presenta al Cliente el avance actual. -Se hacen hacen cambios de ser necesario | -Computador -Proyector | 1 Semana | Maikel Cisternas | D: -Posibles cambios de última hora que retrasen las actividades. F: -Retroalimentación temprana permitirá corregir errores antes de avanzar demasiado. |
| -Desarrollo de soluciones tecnológicas. | Entrenamiento de IA | Preparar los datos y entrenar el modelo de Llama 2 con información histórica, con el fin de mejorar la capacidad de análisis y predicción de la plataforma. | -2x Computadores -Llama 2 | 1 Semana | Marcelo Peña | D: Poca experiencia práctica con modelos avanzados. F: -Llama 2 es open source y existen tutoriales/documentación disponibles. -Tenemos los recursos. |
| -Integración de tecnologías de información. | Integración de IA | Conectar el modelo de IA a la plataforma para habilitar consultas en lenguaje natural, análisis de datos y predicciones dentro del sistema. | -2x Computadores -Llama 2 | 1 Semana | Maikel Cisternas | D: -Complejidad para conectar el modelo al dashboard en lenguaje natural. F: -Disponibilidad de APIs y ejemplos de integración. -Tenemos los recursos. |
| -Aseguramiento de la calidad del software. | Pruebas de interacción de IA | Se realizan diversas pruebas sobre cómo interactúa la IA con los documentos | -2x Computadores -Office 365 -Llama 2 | 1 Semana | Marcelo Peña | D: -Resultados poco precisos al trabajar con datos ficticios. F: -La validación puede enfocarse en la funcionalidad técnica más que en la precisión de resultados.. -Tenemos los recursos. |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos -Aseguramiento de la calidad del software. -Resolución de problemas. | Revisión y retroalimentación | -Se presenta al Cliente el avance actual. -Se hacen hacen cambios de ser necesario | -Computador -Proyector | 1 Semana | Maikel Cisternas | D: -Posibles cambios de última hora que retrasen las actividades. F: -Retroalimentación temprana permitirá corregir errores antes de avanzar demasiado. |
| -Seguridad de sistemas computacionales. | Pruebas de seguridad de la plataforma | Validar autenticación de usuarios, control de accesos y encriptación de información sensible. | -2x Computadores -Herramientas de testeo de seguridad (ej. OWASP ZAP, herramientas básicas de encriptación). | 1 Semana | Maikel Cisternas | D: -Experiencia baja en OWASP ZAP. F: -Existen guías y buenas prácticas accesibles para implementaciones básicas. -Los miembros cursaron “SEGURIDAD EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”. |
| -Aseguramiento de la calidad del software. -Trabajo en equipo. | Pruebas de calidad y usabilidad | Evaluar la facilidad de uso, estabilidad y accesibilidad del sistema con casos de prueba definidos. | -2x Computadores -Office 365 | 1 Semana | Marcelo Peña | D: -Limitada cantidad de usuarios para testear. F: -Se pueden simular escenarios de prueba y usar checklists de usabilidad. |
| -Gestión de proyectos informáticos. -Trabajo en equipo. | Documentación técnica | Elaboración de manual técnico y funcional del sistema, incluyendo arquitectura, base de datos, módulos, pruebas realizadas y guía de uso. | -2x Computadores -Office 365 | 2 Semanas | Maikel Cisternas | D: -Puede ser extensa y demandar mucho tiempo. -Los involucrados podrían no comprender completamente la complejidad y alcance del proceso. F: -Uso de plantillas y herramientas de documentación colaborativa. |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos -Aseguramiento de la calidad del software. -Resolución de problemas. | Revisión y retroalimentación | -Presentar el avance de Sprint 3 al cliente/profesor y realizar ajustes según feedback recibido. | -Computador -Proyector | 1 Semana | Maikel Cisternas | D: -Posibles cambios de última hora que retrasen las actividades. F: -La última retroalimentación antes de presentar el producto final. |
| -Resolución de problemas. -Trabajo en equipo. | Presentación a la comisión | Exposición grupal del proyecto APT ante la comisión, mostrando el funcionamiento de la plataforma, la metodología aplicada y los resultados obtenidos. | -Computador -Proyector -Office 365 | 1 Semana | Maikel Cisternas y Marcelo Peña | D: -Limitaciones de tiempo para exponer todos los módulos. F: -La presentación se puede estructurar con foco en lo más relevante y con demos preparadas. |
| -Resolución de problemas. | Presentación individual Proyecto APT a comisión | Exposición personal ante la comisión, destacando el aporte individual, las competencias aplicadas y la experiencia adquirida en el desarrollo del proyecto. | -Computador -Proyector -Office 365 | 2 Semanas | Maikel Cisternas y Marcelo Peña | D: -Posibles nervios o dificultad en responder preguntas técnicas. F: -Ensayos previos y preparación conjunta para reforzar la seguridad en la exposición. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación de Sprints |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de pagina web |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de BBDD |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Análisis de Datos |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Integración del sistema |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y retroalimentación |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento de IA |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de interacción de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y retroalimentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de seguridad de la plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de calidad y usabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Revisión y retroalimentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Presentación a la comisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Presentación individual Proyecto APT a comisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |